- Условия конкурса, формы и сроки их выполнения:

Покупатель обязан выполнить условия конкурса по проведению работ по сохранению Объекта культурного наследия, в соответствии с Охранным обязательством в следующем порядке и формах:

1. Выполнить работы по сохранению Объекта культурного наследия в отношении приобретаемого Имущества:

1) Установить информационную надпись и обозначение по проекту, согласованному приказом управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия;

2) Провести комплекс первоочередных противоаварийных и консервационных работ в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного наследия, включающих в себя: очистку внутренних помещений от мусора, обеспечение герметичности внутренних помещений от воздействия неблагоприятных факторов окружающей	среды (восстановление остекления на фасаде со стороны просп. Кирова, устройство кровли в местах ее отсутствия, устранение течей), установку маяков на трещины в фасаде со стороны просп. Кирова для контроля за деформационными процессами в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации или выявленного объекта культурного наследия»;

3) Разработать проектную документацию для проведения ремонтно-реставрационных работ (далее - проектная документация), провести государственную историко-культурную экспертизу данной проектной документации, согласовать проектную документацию с органом охраны объектов культурного наследия;

4) Провести ремонтно-реставрационные работы в соответствии с согласованной проектной документацией и в соответствии со статьей 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и приказом Минкультуры России от 21.10.2015 № 2625 «Об утверждении порядка выдачи разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

5) Благоустраивать территорию объекта культурного наследия;

6) Доступ к главному фасаду объекта культурного наследия - постоянно, к дворовым фасадам и во внутренние помещения объекта культурного наследия - в соответствии с режимом работы и пропускным режимом, действующим в учреждении;

7) иные условия в соответствии со статьей 29 Федерального закона от                  21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

2. Финансировать работы по сохранению Объекта культурного наследия в отношении общего имущества правообладателей пропорционально принадлежащим правообладателям долям в общем имуществе на основании договора между правообладателями.

Объект может быть использован только в соответствии с требованиями Охранного обязательства.

Покупатель обязан выполнить условия конкурса в срок, указанный в Охранном обязательстве.

Покупатель обязан подтвердить выполнение условий конкурса в следующем порядке:

- в порядке и в сроки, установленные Охранным обязательством, путем направления соответствующего уведомления, составленного в произвольной форме, и копий подтверждающих документов в адрес регионального органа охраны объектов культурного наследия и в адрес Продавца;

- путем направления в течение 10 дней, с даты истечения срока выполнения условий конкурса, в адрес регионального органа охраны объектов культурного наследия и в адрес Продавца сводного (итогового) отчета о выполнении им условий конкурса в целом с приложением всех необходимых документов.

Проведение проверки документов, подтверждающих выполнение условий конкурса, фактического исполнения условий конкурса в месте объекта культурного наследия, а также проверки фактического использования в отношении объектов культурного наследия должно осуществляться не реже одного раза в год;

- периодичность и форма представления отчетных документов победителем конкурса определяются договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не реже одного раза в год.

Обязательства Покупателя по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном объеме со дня утверждения Продавцом подписанного Комиссией акта.

Документом, подтверждающим выполнение условий конкурса, является акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, выданный новому собственнику такого объекта органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.

Приложение: Охранное обязательство, утвержденное приказом Управления Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия от 23.06.2022 г. № 637.